**盐粮集团五月份主要工作办结情况**

2022.5.31

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** |
| 粮食购销 | 1. 做好夏粮收购准备，对机械设备、检化验仪器等维修保养，腾并仓容并消毒，同时做好夏粮收购品质调查和种粮大户对接工作。 2、储存在盐城新阳春面粉公司2017年度最低收购价粳稻定向销售计划8649吨，已全部出库。   3、积极组织自营粮食销售，当月销售小麦1200吨、粳稻3100吨，货款全部回笼。 |
| 项目建设 | 1. 粮食科技产业园仓储一期1#、4#、5#平房仓屋面拱顶浇筑完成，信息检测中心、消防水池、配电机房、一站式服务中心、地磅主体等工程完成。 2. 完成科技产业园供电设计和水源热泵、氮气储粮、环流熏蒸以及卫检仪器招标评标工作。 3. 召开了码头航道通航条件影响评价报告咨询会。 |
| 安全储粮 | 1. 做好现存粮保管工作，粮情处于安全状态。 2. 做好2022年政策性粮食清仓查库迎查准备工作。 3. 督查各库点防汛准备工作和消防器材配备及危仓危房情况，并要求限期整改。 4. 举办夏粮收购一线人员业务培训班。 |
| 产业发展 | 1. 做好农业发展公司3000亩小麦田间管理，适时喷施了防治药剂。 2. 盐粮集团被江苏省粮食行业协会评为2020-2021年度粮食收储优强企业。 |
| 党建工作 | 1. 召开“510”警示教育大会。 2. 对颁发“光荣在党50周年”纪念章的党员名单进行公示。 3. 督查指导各支部党建工作情况。 4. 组织3名发展对象参加区委组织部举办的2022年度发展对象培训示范班。 5. 制定2022年党建工作计划。 |
| 内部管理 | 1、认真做好涉粮巡察反馈问题整改工作，目前已基本整改到位，相关台账资料已装订成册。  2、完成了2022年度企业稳岗补贴返还工作。  3、完善国企改革相关台账资料。  4、配合相关部门做好涉粮专项审计和2021年度经营考核工作。 |

**盐粮集团六月份重点工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** | **分管领导** | **责任单位** |
| 粮食购销 | 1. 全力做好夏粮收购和2022年度区储小麦轮换工作。 2. 做好参加第十八届粮食产销协作福建洽谈会对接工作。 3. 做好今年夏季小麦边购边销、代购代储和外采工作。 | 陆鸿源 张 荣 | 收储科  经营科 |
| 项目建设 | 1. 做好产业园智能化和供电、幕墙、粮仓机械、挡粮门等招标和码头立项工作。 2. 配合做好“中国好粮油”项目验收工作。 | 陆鸿源 张保东 | 资产科  科技服务 盐淮米业 |
| 安全储粮 | 1. 继续做好现存粮保管工作，确保安全过夏。 2. 组织开展“安全生产月”活动，召开第二季度“两个安全”工作例会。 3. 配合上级部门做好安全生产大检查各项准备工作。 4. 做好防汛防台准备工作。 | 陆鸿源 | 收储科  治保科 |
| 产业发展 | 1. 做好农业发展公司3000亩和种植公司630亩农田小麦收割工作。 2. 做好水稻种植工作。 | 陆鸿源 | 农业发展 种植公司 |
| 党建工作 | 1. 签订2022年党建工作目标责任书和党风廉政建设工作责任书。 2. 组织参与新时代江苏粮食行业精神大讨论大实践活动。 | 潘华森 | 办公室  审监科 |
| 内部管理 | 1. 出台2022年度目标考核意见并做好2021年度绩效考核工作。 2. 继续做好涉粮巡察反馈问题整改工作。 3. 继续做好国企改革相关工作。 4. 做好集团国有资产过户补办证及部分库点闲置空仓出租工作。 5. 继续做好疫情防控和信访稳定工作。 | 潘华森  陆鸿源  张 荣  张保东 | 各科室 |

2022.5.31