**盐粮集团六月份主要工作办结情况**

2022.6.30

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** |
| 粮食购销 | 1、全力抓好夏粮收购工作，当月已入库小麦41039吨，其中省储小麦轮进4215吨，占计划的100%；区储小麦轮进11608吨，占计划的87%。 2、积极组织自营粮销售，当月销售2021年度自营粳稻1170吨；成交2019年度最低收购价粳稻3952吨，货款全部回笼。  3、参加第十八届粮食产销协作福建洽谈会，签订意向性小麦购销合同25000吨。 |
| 项目建设 | 1. 完成了“中国好粮油”项目和城西粮库产后服务项目的验收工作。 2. 科技产业园仓储一期项目5幢平房仓主体和服务中心建成，信息检测中心大楼封顶，幕墙通过图审。 3. 完成了科技产业园挡粮门、仓储机械、正式用电等项目的招标和仓储二期项目编标工作。 |
| 安全储粮 | 1. 做好现存粮保管工作，粮情处于安全状态。 2. 做好迎接省政策性粮食库存数量、质量检查组对秦南粮库检查，数量真实、质量良好，政策执行到位，管理制度规范。 3. 抓好对夏收新入库小麦的质量抽检，结果均在集团规定的质量指标范围之内。 4. 积极组织各库点开展“安全生产月”活动，并做好安全生产大检查的自查工作。 5. 督查各公司防汛物资配备、应急预案制定及消防器材更换配置情况。 6. 完成第二季度红旗仓（库）评比。 |
| 产业发展 | 1. 完成了高标准农田近3000亩和种植公司630亩小麦收割、入库工作。 2. 完成了水稻种植工作。 |
| 党建工作 | 1. 积极为4名党龄50年的老党员发放“光荣在党50周年”纪念章。 2. 完成2022年上半年党建工作总结。 3. 做好二季度党费收缴工作，共收缴党费15515.3元。 4. 上报了5名员工子女“区乡村振兴促进会资助贫困学生”名单。 |
| 内部管理 | 1、做好集团资产过户补办证工作，已对接学富国土所和第三方对集团所有资产核查和确认。  2、做好国企改革工作，完善相关台账资料。  3、配合区国资办做好集团2021年度经营考核工作。  4、继续配合区审计部门做好专项审计工作。  5、配合做好涉粮财政专项检查工作。 |

**盐粮集团七月份重点工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** | **分管领导** | **责任单位** |
| 粮食购销 | 1. 继续做好夏粮收购工作，确保完成2022年度区储小麦轮进计划。 2. 积极做好小麦外采工作。 3. 适时适价销售区储小麦和自营粳稻。 | 陆鸿源 张 荣 | 收储科  经营科 |
| 项目建设 | 1. 做好产业园仓储一期项目验收工作和智能化二次招标，对接南京丰源公司完成项目资金报告的编制。 2. 全力推进产业园仓储二期工程项目开工。 | 陆鸿源 | 资产科  科技服务 |
| 安全储粮 | 1. 继续做好现存粮保管工作，确保安全过夏。 2. 继续督促检查夏粮小麦收购质量。 3. 切实做好防汛防台防范工作。 4. 召开第二季度“两个安全”工作例会。 | 陆鸿源 | 收储科  治保科 |
| 产业发展 | 继续加强水稻田间管理，密切注意灌溉、排水、植保等工作。 | 陆鸿源 | 农业发展 种植公司 |
| 党建工作 | 1. 成立粮食科技服务公司党支部。 2. 签订2022年党建工作目标责任书和党风廉政建设工作责任书。 3. 组织参与新时代江苏粮食行业精神大讨论大实践活动。 | 潘华森 | 办公室  审监科 |
| 内部管理 | 1. 出台2022年度目标考核意见并做好2021年度绩效考核工作。 2. 继续做好涉粮问题整改和专项审计回头看工作。 3. 加快对接办理资产过户补办证工作。 4. 继续做好国企改革相关工作。 5. 继续做好疫情防控和信访稳定工作。 | 潘华森  陆鸿源  张 荣  张保东 | 各科室 |

2022.6.30